Nama : Roy Huda Pratama  
NIM : 2000018002  
Kelas : B  
Judul : Proyek Pembuatan Web Profil dan Sistem IT untuk Olimpiade Geografi Nasional (OLGENAS)

Tugas Review MoU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kriteria review | SS MoU | Hasil Review | Ket |
| 1. | Spesifikasi sistem |  | Pembuatan web profil dan sistem IT untuk OLGENAS dengan beberapa spesifikasi seperti home, profil, akomodasi & FAQ, download & upload, register, training, security. | Isi spesifikasi  sistem ada  pada pasal 3  : Lingkup  Pekerjaan  Proyek |
| 2. | Time line |  | Jangka waktu pembuatan web profil dan sistem IT adalah dari tanggal 10 oktober 2017 – 13 oktober 2017. | Isi time line  Pengerjaan terdapat pada awal perjanjian awal dibuat sampai tanggal yang tertera di pasal 2 :  Lingkup  Kerjasama. |
| 3. | Biaya |  | Biaya pelayanan pembuatan web profil dan sistem IT sebesar 4.550.000, nilai tersebut merupakan kesepakatan antara pihak pertama dan kedua. | Biaya terdapat dalam pasal 5 : Perjanjian |


UK 1

Nama : Roy Huda Pratama  
NIM : 2000018002  
Kelas : B

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kriteria Review | SS MoU | Hasil Review | Ket |
| 1. | Tata cara payment |  | Tata cara payment, berisi tentang tahap pembayaran pembuatan web profil dan sitem IT dari termin 1 dan 2 dan tarif lainya. | Tata cara payment terdapat pada pasal 6 tentang pembayar-an. |
| 2. | Kewajiban pelanggan |  | Hak dan kewajiban pelanggan, berisi point-point dimana yang tertera dalam surat perjanjian kewajiban harus dipenuhi dan juga hak yang didapatkan oleh pihak pertama(pelanggan). | Kewajiban pelanggan terdapat pada pasal 4 tentang hak dan kewajiban . |
| 3. | Pemeliharaan |  | Pemeliharaan berisi tentang jaminan atau garansi yang didapatkan oleh pelanggan jika terdapat bug atau error selama 3 bulan. | Pemelihar-aan terdapat pada pasal 8 tentang garansi. |
| 4. | Persyaratan SDM pelanggan |  | Persyaratan SDM pelanggan berisi tentang syarat persetujuan dimana SDM pelanggan tidak boleh menunjuk pihak lain untuk menangani proyek selama kontrak berlangsung | Persyaratan SDM pelanggan terdapat pada pasal 1 tentang tujuan. |
| 5. | Persyaratan SDM pengembang |  | Persyaratan SDM pengembang yang berisi tentang pembatalan, jadi jika pihak pertama melakukan pembatalan maka akan dikenakan biaya sebesar 30% dari nilai total yang wajib dibayar dan 50% jika melebihi 3 hari. | Persyaratan SDM pengemba-ng terdapat pada pasal 7 tentang pembatalan. |

SURAT PERJANJIAN

antara



dengan

BEM FAKULTAS GEOGRAFI UGM

Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 bertempat di Kesekretariatan BEM Fakultas Geografi UGM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nama | : Ilham Jamaluddin |
| Jabatan | : Ketua OLGENAS |
| Email | : ilham.jamaluddin@mail.ugm.ac.id |
| Alamat | : Fakultas Geografi UGM |

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Nama | : Rahmat Budiarsa |
| Jabatan | : Direktur SD Group |
| Email | : sdevgroup7@gmail.com |
| Alamat | : Dr. Soepomo, SH., Yogyakarta, 55164 |

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak dengan niat baik telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama Pembuatan *Web Profil* dan Sistem IT untuk Olimpiade Geografi Nasional (OLGENAS) dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

# TUJUAN

Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menangani proyek pembuatan *Web Profil* dan Sistem IT untuk Olimpiade Geografi Nasional (OLGENAS) dengan catatan Pihak Pertama tidak diperkenankan menunjuk Pihak lain untuk menangani proyek pembuatan *Web Profil* dan Sistem IT untuk Olimpiade Geografi Nasional (OLGENAS) ini selama kontrak berlangsung.

**Pasal 2**

# LINGKUP KERJA SAMA

Pihak Kedua akan mengerjakan proyek pembuatan Web *Profil* dan Sistem IT untuk Olimpiade Geografi Nasional (OLGENAS) sampai tanggal 13 Oktober 2017.

**Pasal 3**

# LINGKUP PEKERJAAN PROYEK

Ruang Lingkup pekerjaan meliputi :

1. Home
2. Profil
3. Akomodasi & FAQ
4. Download & Upload (Formulir pendaftaran, bukti bayar, silabus, berkas)
5. Register (Sign Up & Log In)
6. Training pengelolaan Web selama satu hari
7. Security

**Pasal 4**

# HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Kedua akan menyerahkan kepemilikan Web OLGENAS yang sudah jadi kepada Pihak Pertama, setelah Pihak Pertama melunasi pembayaran jasa pembuatan proyek kepada Pihak Kedua. Selanjutnya Pihak Pertama dapat menggunakan fitur – fitur yang ada dalam Web OLGENAS tersebut.
2. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan konten dan bahan – bahan lain yang dirasa perlu untuk membuat Web OLGENAS.
3. Pihak Pertama dapat mengajukan usulan – usulan dalam pembuatan Web OLGENAS yang akan menjadi pertimbangan dari Pihak Kedua, sampai batas waktu sehari sebelum pengerjaan proyek selesai atau sesuai dengan pasal 2.

**Pasal 5**

# PERJANJIAN

1. Atas pekerjaannya tersebut Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama berupa uang sejumlah Rp 4.550.000,00 (Empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) nilai tersebut merupakan kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Jika Pihak Pertama berkeinginan menambahkan fitur pada Web OLGENAS, diluar apa yang sudah dijelaskan pada **Pasal 3**, maka akan dikenakan tambahan biaya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Jangka waktu pengerjaan dapat berubah jika Pihak Pertama terlambat memberikan data – data yang diperlukan oleh Pihak Kedua.

# Pasal 6

# PEMBAYARAN

Pihak Pertama setuju membayar kepada Pihak Kedua sebesar Rp 4.550.000,00 (Empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar selama 2 termin dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

1. Termin 1 : sebesar 50% (Rp 2.275.000,00) dari nilai total yang wajib dibayarkan pada :

Sehari setelah penandatanganan surat perjanjian ini.

1. Termin 2 : sisa pembayaran dilakukan bila Web OLGENAS telah selesai dikerjakan dan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 2.275.000,00
2. Tarif di atas tidak termasuk tarif – tarif berikut ini dan dibayarkan secara terpisah :
   1. Biaya penyewaan vps bulanan (6 bulan)
   2. Biaya *maintenance* setelah masa garansi sistem habis
   3. Penambahan fitur pada Web OLGENAS

**Pasal 7**

# PEMBATALAN

1. Pembatalan oleh Pihak Pertama yang dilakukan setelah perjanjian, maka akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 30% (dari nilai total yang wajib dibayar), yang dibayar Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diluar termin 1.
2. Pembatalan yang dilakukan oleh Pihak Pertama maksimal 3 hari setelah perjanjian, maka akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 50% (dari nilai total yang wajib dibayar), yang dibayar Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diluar termin 1.

**Pasal 8**

# GARANSI

1. Apabila Web OLGENAS ini sudah jadi, otomatis Pihak Pertama akan memperoleh jaminan garansi selama Tiga bulan dari Sherlock Development Group terhitung setelah penyerahan sistem.
2. Jaminan garansi ini diharapkan dapat memberikan kepastian layanan dan *support* yang Pihak Pertama peroleh selama menjadi klien Sherlock Sherlock Development Group.
3. Jaminan garansi ini meliputi perbaikan *error* jika dimungkinkan, sedangkan penambahan/pengurangan fitur produk tidak termasuk ke dalam garansi.

**Pasal 8**

**LAIN**

**–**

**LAIN**

1.

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan bersama kedua belah pihak

tanpa ada paksaan

dari pihak lain.

2.

Hal

–

hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kembali secara

musyawarah oleh kedua belah pihak.

3.

Bila kemudian ternyata dalam perjanjian ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan

penyempurnaan/perubahan se

bagaimana mestinya dan seterusnya menurut kebutuhan.

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SURAT PERJANJIAN**

Surat perjanjian ini dibuat atas persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, pada hari Selasa

tanggal 10 Oktober 2017. Disaksikan oleh para saksi dan ditandatangani t

anpa paksaan dari pihak

manapun juga dan dibuat 2 (dua) rangkap.

PIHAK PERTAMA

(

Ilham Jamaludin

)

PIHAK KEDUA

(

Rahmat Budiarsa

)

